我们正在参加西客松 AI 软件赛道，四人协作，约有三个完整开发日。项目暂定名为「秦岭共护」，定位是 AI 驱动的景区生态共治平台。

请先理解以下产品背景与整体方向，再开展你负责的工作。

一、项目背景与愿景

秦岭是我们产品的地域背景与情感连接点。我们希望通过 AI，把游客、景区工作人员和运营管理者连接起来，让游客随手发现的环境问题，能够进入景区的处理流程，并得到明确反馈。

产品的核心主张是：

“让每一次发现，都有一个回应。”

我们的愿景是从一个景区、一条步道开始，形成公众参与、AI 辅助、景区协同的生态保护网络。

具体服务对象是景区运营企业的运营管理部门；游客提供线索，工作人员处理问题，管理者协调和验收。

二、本次比赛的目标

我们要完成一个小而美、概念有吸引力、前端精致、流程完整、可以现场操作的产品原型。

优先级是：

产品概念与故事表达；

视觉设计与交互体验；

完整的业务流程和参与反馈；

真实 AI 调用与基本运行稳定性。

本次不追求生产级识别精度，不训练专用模型，不做大规模准确率研究，也不建设完整的企业级系统。

但产品必须真实运行：上传能保存、AI 确实调用、状态能够流转、处理结果能够反馈。演示数据需要明确标注，不能用硬编码答案冒充 AI。

三、核心产品流程

游客上传环境问题照片，选择位置并填写描述；

AI 整理图片中的可见现象，生成事件摘要、问题分类和处置建议；

信息不足时提示补充；

景区管理员审核并派单；

工作人员查看任务并上传整改照片；

AI 提供整改前后对比说明；

管理员确认结案；

游客查看处理进度、整改结果和感谢反馈。

这条流程是所有模块共同服务的主线。

四、AI 的角色

AI 是“把零散线索整理成可处理事件”的助手。

图像能力统一归入“AI 生态风险识别”板块。

首版以垃圾散落、垃圾堆积等环境问题作为完整演示主场景。

如果加入疑似烟雾、火点、水体异常等类别，复用相同的上报和人工复核流程，不另外建设灾害指挥系统。

输出要让普通用户看懂，包括：

发现了什么；

图片中有哪些依据；

哪些信息还不确定；

建议谁来处理、下一步做什么。

单张图片无法确认的地点、时间、污染性质和事件真实性，不写成确定结论。

AI 辅助分析，管理员确认派单与结案。

五、界面与视觉方向

整体风格是自然生态主题与现代专业工作台结合。

总览页突出秦岭山脉、生态意象和公众共护的愿景；

游客端简洁、亲切、手机易用；

管理端清晰、有秩序，突出图片证据和处置进度。

采用深墨绿、青绿色、适量留白与克制动效。

重点打磨总览首页、AI 事件卡和整改前后对比。

避免堆砌图表、无意义数据和复杂装饰。

一个示范景区真正跑通；其他景区可以作为愿景展示，但必须区分规划点位和实际接入。

六、团队职责

A：公共视觉体系、总览页、游客端和反馈体验。

B：管理工作台、派单、整改提交、验收和前后对比。

C：业务后端、图片与数据存储、接口、状态流转、集成与部署。

D：图像识别、AI 事件分析、整改对比、演示素材和 AI 能力说明。

技术默认采用 React + TypeScript + Vite、FastAPI、SQLite。

公共视觉由 A 维护，公共接口由 C 维护。

所有人遵循统一字段和状态，不各自建立不兼容的业务逻辑。

请始终围绕同一个目标工作：

用一个漂亮、完整、真实运行的小产品，呈现一个有想象力的生态共治愿景。